## Slide 1: 第7章 图
图是技术制图中的基础术语，指用点、线、符号、文字和数字等描绘事物几何特征、形态、位置及大小的一种形式。
在数学上，一个图是表示物件与物件之间的关系的方法，是图论的基本研究对象。
一个图看起来是由一些小圆点（称为顶点或结点）和连接这些圆点的直线或曲线（称为边）组成的。

## Slide 2: 图的应用示例
例1 交通图（公路、铁路）
  顶点：地点
  边：连接地点的公路
  交通图中有单行道双行道，分别用有向边、无向边表示；
例2 电路图
  顶点：元件
  边：连接元件之间的线路
例3 通讯线路图
  顶点：地点
  边：地点间的连线
例4 各种流程图
  如产品的生产流程图
  顶点：工序
  边：各道工序之间的顺序关系
V0
V4
V3
V1
V2
V0
V1
V2
V3

## Slide 3: 第七章 图
本章主要内容
  7.1 基本概念和术语
  7.2 图的存储结构
  7.3 图的遍历
  图的应用
    7.4 最小代价生成树
    7.5 拓扑排序、关键路径
    7.6 最短路径

## Slide 4: 7.1 基本术语
图是顶点集V和边集E组成的二元组G=<V,E>,E中每条边是V中一对顶点(u,v)间的联系,如果是无序对，那么称该图为无向图，否则为有向图。
  完全图、稠密图和稀疏图（依据E的大小）
  邻接点及关联边
    邻接点：边的两个顶点互为邻接点
    关联边：若有边e= (v, u), 则称顶点v、u关联边e
V0
V4
V3
V1
V2
V0
V1
V2
V3

## Slide 5: 7.1 基本术语(续)
顶点的度、入度和出度
    顶点V的度 = 与V相关联的边的数目
    在有向图中：
顶点V的出度 = 以V为起点有向边数
顶点V的入度 = 以V为终点有向边数
顶点V的度 = V的出度+V的入度
    设图G的顶点数为n，边数为e
图的所有顶点的度数之和 = 2*e
（每条边对图的所有顶点的度数之和“贡献”2度）
V0
V4
V3
V1
V2
V0
V1
V2
V3

## Slide 6: 7.1 基本术语(续)
路径、回路
  在图G=<V,E>中，若存在顶点序列v1,v2,… ,vk,对于i=1,2,…k-1有<vi,vi+1>E(有向图)或(vi,vi+1)E(无向图)。令v=v1,u=vk,则称该序列是从顶点v到顶点u的路径；若v=u，则称该序列为回路。
简单路径、简单回路
  在一条路径中, 除起点和终点外,若其余顶点各不相同,则称该路径为简单路径。
  由简单路径组成的回路称为简单回路。
  例如：
    上面的无向图中，V0,V1,V2,V3是简单路径V0,V1,V2,V4,V1不是简单路径
    上面的有向图中，V0,V2,V3,V0是简单回路
V0
V4
V3
V1
V2
V0
V1
V2
V3

## Slide 7: 7.1 基本术语(续)
连通图、强连通图
在无（有）向图G=<V, E>中，若对任何两个顶点u、v都存在从u到v的路径，则称G是连通图(强连通图)。
(b)非连通图
V0
V1
V2
V3
(c)强连通图
(a)连通图
V0
V3
V2
V1
V4
V5
(d)非强连通图
V0
V4
V3
V1
V2
V0
V1
V2
V3

## Slide 8: 7.1 基本术语(续)
连通分量、强连通图分量
无（有）向图G=<V, E>中的极大连通（强连通）子图。
非连通图，有两个连通分量
V0
V1
V2
V3
非强连通图
V0
V1
V2
V3
有两个强连通分量
V0
V3
V2
V1
V4
V5

## Slide 9: 7.1 基本术语(续)
生成树
  一个连通图的生成树是一个连通子图，并且含有图中全部顶点，以及只有构成一棵树的n-1条边。
(a)连通图G1
V0
V4
V3
V1
V2
(b)连通图G1的一个生成树
V0
V4
V3
V1
V2

## Slide 10: 7.1 基本术语(续)：无向图及其生成树
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V3
V2
V4
V1
V6
V5
无向图G

## Slide 11: 7.1 基本术语(续)：赋权图
5
4
6
1
3
2
4
15
10
2
15
20
30
4
10
10

## Slide 12: 7.1 基本术语
无向图，有向图
稠密图，稀疏图
邻接、关联
顶点的度，入度、出度
路径，回路
连通图、连通分量；强连通图、强连通分量
生成树
...
V0
V1
V2
V3
(a)
(b)
V0
V3
V2
V1
V4
V5
V0
V4
V3
V1
V2
V0
V1
V2
V3
(c)
(d)

## Slide 13: 7.2 图的存储结构
图的存储结构至少要保存两类信息：
1)顶点的数据
2)顶点间的关系
约定:
图G=<V, E>, V={v0,v1,v2, … vn-1 },设顶点的
角标为它的编号
如何表示顶点间的关系？
V0
V4
V3
V1
V2
V0
V1
V2
V3

## Slide 14: 7.2 图的存储结构
数组表示法（邻接矩阵表示法）
邻接表
十字链表
邻接多重表

## Slide 15: 7.2.1 图的数组表示法
在数组表示法中，
用邻接矩阵表示顶点间的关系
A[i][j]=
1 顶点vi与vj间有边(弧)
0 顶点vi与vj间无边(弧)
V0
V4
V3
V1
V2
V0
V1
V2
V3
0 1 0 1 0
1 0 1 0 1
0 1 0 1 1
1 0 1 0 0
0 1 1 0 0
v0
v1
v2
v3
v4
v0
v1
v2
v3
v4
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
v0
v1
v2
v3
v0
v1
v2
v3

## Slide 16: 7.2.1 数组表示法的类型定义
#define MaxVnum 50 // 最大顶点个数
typedef double AdjMatrix[MaxVnum][MaxVnum];
typedef struct {
int vexnum,arcnum; // 顶点数,边数
AdjMatrix arcs;
}Graph;
Graph G;

## Slide 17: 7.2.1(无向图)数组表示法的特点
1）无向图的邻接矩阵是对称矩阵，同一条边表示了两次；
2）顶点v的度：等于二维数组对应行（或列）中值为1的元素个数；
3）判断两顶点v、u是否为邻接点：只需判二维数组对应分量是否为1；
4）顶点不变，在图中增加、删除边：只需对二维数组对应分量赋值1或清0；
5）设图的顶点数为 n ,用有n个元素的一维数组存储图的顶点,用邻接矩阵表示边,则G占用的存储空间为：n+n2；图的存储空间占用量只与它的顶点数有关，与边数无关；适用于边稠密的图。
0 1 0 1 0
1 0 1 0 1
0 1 0 1 1
1 0 1 0 0
0 1 1 0 0
V0
V4
V3
V1
V2

## Slide 18: 7.2.1(有向图)数组表示法的特点
0) 有向图的邻接矩阵不一定是对称的；
1) 顶点v的出度：等于二维数组对应行中值为1的元素个数；
2）顶点v的入度：等于二维数组对应列中值为1的元素个数；
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1
1 0 0 0
V0
V1
V2
V3
1+1=2，VO出度为2
VO入度为1

## Slide 19: 7.2.1 加权图的数组表示法
8
2
7
3
4
9
6
2
2
1
V3
2
V2
V4
V1
V6
V5
∞ 8 ∞ 7 4 9
8 ∞ 2 1 ∞ ∞
∞ 2 ∞ 3 ∞ 2
7 1 3 ∞ ∞ 2
4 ∞ 2 ∞ ∞ 6
9 ∞ 2 2 6 ∞
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
typedef struct {
int vexnum,arcnum;
AdjMatrix arcs; //double [][]
}Graph;
Graph G;

## Slide 20: 7.2.2 图的邻接表存储结构
例
V0
V4
V3
V1
V2
下标
v0
1
v1
v2
v3
v4
3
∧
0
2
4
∧
1
3
4
∧
0
2
∧
1
2
∧
0
1
2
3
4
在邻接表表示法中,通常按顶点编号顺序将顶点数据存储在一维数组中
  顶点的值
  顶点关联的边,用线性链表存储
该结点表示边（V0,V1）,其中的1是V1的序号，即一维数组中的下标。

## Slide 21: 7.2.2 图的邻接链表表示
8
2
7
3
4
9
6
2
2
1
V3
2
V2
V4
V1
V6
V5
表头顶点的
邻接顶点编号
和边相关
的信息
指向下一个
邻接顶点的指针
(a) 表结点结构
(b) 邻接链表
1
2
3
4
5
6
2
8
5
4
6
9
4
7
∧
1
8
3
2
4
1
∧
2
2
5
2
6
2
4
3
∧
1
7
2
1
3
3
6
2
∧
1
4
6
6
3
2
∧
1
9
4
2
5
6
3
2
∧
V1
V2
V3
V4
V5
V6

## Slide 22: 7.2.2 邻接表的类型定义
typedef struct {
VertexType data;
ArcNode *firstarc;
}AdjList[MaxVnum];
typedef struct ArcNode{
int adjvex;
double weight;
struct ArcNode *nextarc;
}ArcNode;
表头顶点的
邻接顶点编号
和边相关
的信息
指向下一个
邻接顶点的指针
(a) 表结点结构
顶点数据
指向第一个
邻接顶点的指针
(b) 头结点结构

## Slide 23: 7.2.2 图的邻接表表示
typedef struct {
VertexType data;
ArcNode *firstarc;
}AdjList[MaxVnum];
typedef struct ArcNode{
int adjvex;
double weight;
struct ArcNode *nextarc;
}ArcNode;
表头顶点的
邻接顶点编号
和边相关
的信息
指向下一个
邻接顶点的指针
(a) 表结点结构
顶点数据
指向第一个
邻接顶点的指针
(b) 头结点结构
typedef struct {
int vexnum,arcnum;
AdjList vertices;
}AGraph;
AGraph G;

## Slide 24: 7.2.2 有向图的邻接表表示
例
下标
v0
1
v1
∧
v2
v3
2
∧
3
∧
0
∧
0
1
2
3
在邻接表表示中
  顶点：通常按编号顺序将顶点数据存储在一维数组中
  以同一顶点为起点的弧：用线性链表存储
V0
V1
V2
V3

## Slide 25: 7.2.2 有向图的逆邻接表表示
例
在逆邻接表表示中
  顶点：通常按编号顺序将顶点数据存储在一维数组中
  以同一顶点为终点的弧：用线性链表存储
V0
V1
V2
V3
下标
v0
v1
v2
v3
3
∧
0
∧
2
∧
0
1
2
3
0
∧

## Slide 26: 7.2.2 有向图的存储（表示）
例
V0
V1
V2
V3
下标
v0
v1
v2
v3
3
∧
0
∧
2
∧
0
1
2
3
0
∧
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
（a）数组表示法（邻接矩阵）
（c）逆邻接表（有向图）
下标
v0
1
v1
∧
v2
v3
2
∧
3
∧
0
∧
0
1
2
3
（b）邻接表

## Slide 27: T7.1
5
1
4
2
3
6
0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1
1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0
(2)
邻接矩阵
(3)
邻接表
1
4
∧
2
6
∧
5
6
3
∧
1
∧
1
2
5
∧
1
2
3
4
5
6
V1
V2
V3
V4
V5
V6
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
∧

## Slide 28: 7.3 图的遍历
从图的某个顶点出发，访问图中的所有顶点，且使每个顶点仅被访问一次。这一过程叫做图的遍历。
图的遍历操作是求解图的连通性问题、拓扑排序等问题的基础。
遍历方法:深度优先遍历和广度优先遍历

## Slide 29: 7.3 图的遍历
遍历图时，需要设置顶点是否“已访问”的标志
  深度优先遍历（DFS）
  广度优先遍历（BFS）
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7

## Slide 30: 7.3.1 深度优先搜索(DFS)
从顶点v1出发进行DFS遍历
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7
深度优先遍历序列：
v1 v2 v4 v8 v5 v3 v6 v7
存储结构不确定时，遍历序列不唯一
V1
V2
V3
V4
V1
V5
V8
V2
V5
V4
V2
V8
V6
V1
V7
V7
V3
V3
V6
V5

## Slide 31: 7.3.1 深度优先搜索(DFS)
从顶点v1出发进行DFS遍历
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7
V1
V2
V4
V5
V8
V3
V6
V7
深度优先遍历序列：
v1 v2 v4 v8 v5 v3 v6 v7
深度优先遍历生成树

## Slide 32: 7.3.1(续) 深度优先搜索(DFS)
深度优先遍历：到达每个顶点时，考查其所有邻接顶点。若某个顶点的所有邻接顶点均被访问过，则需要回溯。
V1
V2
V4
V8
V5
V3
V6
V7
V1
V5
V2
V4
V2
V8
V1
V7
V3
V3
V6
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7

## Slide 33: 7.3.1(续) 深度优先搜索(DFS)
深度优先遍历图的方法是，从图中某顶点v出发：
  (1)访问顶点v；
  (2)依次从v的未被访问的邻接点出发，对图进行深度优先遍历；直至图中和v有路径相通的顶点都被访问；
  (3)若此时图中尚有顶点未被访问，则从一个未被访问的顶点出发，重新进行深度优先遍历，直到图中所有顶点均被访问过为止。
V0
V3
V2
V1
V4
V5

## Slide 34: 7.3.1(续) 深度优先搜索(DFS)
void DFSTraverse(Graph G) {
for(v=0;v<G.vexnum;++v)
visited[v] = false;
for(v=0;v<G.vexnum;++v)
if (visited[v]==false) DFS(G,v);
}//DFSTraverse
// 从顶点v出发进行遍历
void DFS(Graph G,int v) {
visited[v] = true; printf(v);
for(w为v的第一个邻接顶点; w存在 ; w取v的下一个邻接顶点)
if (visited[w]==false) DFS(G,w);
}//DFS
V0
V3
V2
V1
V4
V5
0 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
数组表示：查找所有顶点的所有邻接点所需时间为O(n2)，n为顶点数，算法时间复杂度为O(n2)
遍历图的过程实质上是对每个顶点查找其邻接点的过程。对图中的每个顶点至多调用1次DFS算法，因为一旦某个顶点已访问过，则不再从它出发进行搜索。

## Slide 35: 7.3.1(续) 深度优先搜索(DFS)
void DFSTraverse(AGraph G) {
for(v=0;v<G.vexnum;++v)
visited[v] = false;
for(v=0;v<G.vexnum;++v)
if (visited[v]==false) DFS(G,v);
}//DFSTraverse
void DFS(AGraph G,int v)
{
visited[v] = true; printf(v);
for(w为v的第一个邻接顶点; w存在 ; w取v的下一个邻接顶点)
if (visited[w]==false) DFS(G,w);
}//DFS
V0
V3
V2
V1
V4
V5
v0
1
v1
v2
v3
v4
2
∧
0
2
∧
1
0
∧
3
0
∧
5
∧
0
1
2
3
4
v5
4
∧
5
邻接链表表示：查找所有顶点的所有邻接点所需时间为O(e)，e为图中的边(弧)数，算法的时间复杂度为O(n+e)
数组表示：查找每个顶点的邻接点所需时间为O(n2)，n为顶点数，算法的时间复杂度为O(n2)

## Slide 36: 7.3 图的遍历
遍历图时，需要设置顶点是否“已访问”的标志
  深度优先遍历（DFS）
  广度优先遍历（BFS）
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7

## Slide 37: 7.3.2(续) 广度优先搜索(BFS)
从顶点v1出发进行BFS遍历
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7
V1
V2
V3
V2
V3
V4
V5
V1
V6
V7
V1
V4
V5
V6
V7
V2
V8
V8

## Slide 38: 7.3.2(续) 广度优先搜索(BFS)
从顶点v1出发进行BFS遍历
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7
V1
V2
V4
V8
V5
V3
V6
V7
BFS序列
v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8
BFS生成树

## Slide 39: 7.3.2(续) 广度优先搜索(BFS)
从图中某顶点vi出发：
  ① 访问顶点vi ；
  ② 访问vi 的所有未被访问的邻接点w1 ,w2 , …wk ；
  ③ 依次从这些邻接点（在步骤②中访问的顶点）出发，访问它们的所有未被访问的邻接点; 依此类推，直到图中所有访问过的顶点的邻接点都被访问；
为实现③，需要保存在步骤②中访问的顶点，而且访问这些顶点的邻接点的顺序为：先保存的顶点，其邻接点先被访问。
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7
思考：用哪一个数据结构来存储这些顶点？

## Slide 40
void BFSTraverse(Graph G){//广度优先遍历
for (v=0;v<G.vexnum;v++) visited[v]=false;
InitQueue(Q);
for(v=0; v<G.vexnum; v++){
if (visted[v]==false) {
EnQueue(Q,v); visited[v]=true;
while (!Empty(Q)) {
DeQueue(Q,u);
for(w取u的第一个邻接顶点; w存在 ; w取u的下一个邻接顶点)
if (visited[w]==false ) ｛
EnQueue(Q,w); visited[w]=true;
｝
}//while
}//if
}//for
}//BFSTraverse
V3
V2
V4
V1
V6
V5
V8
V7

## Slide 41
void BFSTraverse(Graph G){//广度优先遍历
for (v=0;v<G.vexnum;v++) visited[v]=false;
InitQueue(Q);
for(v=0; v<G.vexnum; v++){
if (visted[v]==false) {
EnQueue(Q,v); visited[v]=true;
while (!Empty(Q)) {
DeQueue(Q,u);
for(w为u的第一个邻接顶点; w存在 ; w取u的下一个邻接顶点)
if (visited[w]==false ) ｛
EnQueue(Q,w); visited[w]=true;
｝
}//while
}//if
}//for
}//BFSTraverse
V0
V3
V2
V1
V4
V5
数组表示：查找每个顶点的邻接点所需时间为O(n2)，n为顶点数，算法的时间复杂度为O(n2)
邻接链表表示：查找每个顶点的邻接点所需时间为O(e)，e为图中的边(弧)数，算法的时间复杂度为O(n+e)
0 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0
v0
1
v1
v2
v3
v4
2
∧
0
2
∧
1
0
∧
3
0
∧
5
∧
0
1
2
3
4
v5
4
∧
5

## Slide 42: 遍历运算的应用
利用图的遍历运算求解图的连通性问题
  无向图是否连通、有几个连通分量，求解无向图的所有连通分量
    深度优先生成树、生成森林
    广度优先生成树、生成森林
  有向图是否是强连通、求解其强连通分量
V0
V3
V2
V1
V4
V5

## Slide 43: 第七章 图
本章主要内容
  7.1 基本概念和术语
  7.2 图的存储结构
  7.3 图的遍历
  图的应用
    7.4 最小代价生成树
    7.5 拓扑排序、关键路径
    7.6 最短路径

## Slide 44: 生成树
  一个连通图的生成树是一个极小连通子图，它含有图中全部顶点，但只有足以构成一棵树的n-1条边（无环）。
(a)连通图G1
V0
V4
V3
V1
V2
(b)连通图G1的一个生成树
V0
V4
V3
V1
V2

## Slide 45
7.4 最小生成树
一个连通图的生成树是一个极小连通子图，它含有图中全部顶点，但只有足以构成一棵树的n-1条边。
具有最小权值的生成树称为最小生成树( Minimum Spanning Tree)。
最小生成树的概念可以应用到许多实际问题中（成本最小化问题）。例如，以尽可能低的总造价建造若干条高速公路把n个城市联系在一起。

## Slide 46: 7.4.3 最小代价生成树
生成树的代价等于其边上的权值之和。
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
1
6
5
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
2
5
3
4
最小生成树
生成树

## Slide 47
求解最小生成树的常用算法
普里姆（Prim）算法：示例，算法实现
克鲁斯卡尔（Kruskal）算法：示例

## Slide 48: 普里姆(Prim)算法
普里姆算法构造最小生成树的过程是从一个顶点U={u0}作初态，不断寻找与U中顶点相邻且代价最小的边的另一个顶点，扩充到U集合直至U=V为止。
假设N=(V，E)是连通网，TE是N上最小生成树中的边集。
算法从U={u0}(u0∈V)，TE={}开始，重复执行下述操作：
  在所有u∈U，v∈V-U的边(u，v)中找一条代价最小的边(u0 ,v0),将其并入集合TE，同时将v0并入U集合。
  当U=V则结束，此时TE中必有n-1条边，则T=(V，{TE})为N的最小生成树。

## Slide 49
普里姆算法求最小生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
2
5
3
4
U
V-U
｛V1 ｝
｛ V2 ,V3 ,V4 , V5 ,V6 ｝
步骤
(0)
｛V1 ,V3 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ,V6 ｝
(1)
｛V1 ,V3 ,V6 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ｝
(2)
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ｝
｛ V2, V5 ｝
(3)
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ,V2 ｝
｛ V5 ｝
(4)
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ,V2 ,V5 ｝
｛ ｝
(5)

## Slide 50
普里姆算法求最小生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
6
5
V1
V3
1
｛V1 ｝
｛ V2 ,V3 ,V4 , V5 ,V6 ｝
步骤
(0)
｛V1 ,V3 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ,V6 ｝
(1)
U
V-U
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4

## Slide 51
普里姆算法求最小生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
V1
V3
1
｛V1 ｝
｛ V2 ,V3 ,V4 , V5 ,V6 ｝
步骤
(0)
｛V1 ,V3 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ,V6 ｝
(1)
V6
｛V1 ,V3 ,V6 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ｝
(2)
4
6
5
5
4
U
V-U
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4

## Slide 52
普里姆算法求最小生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
V4
V1
V3
1
｛V1 ｝
｛ V2 ,V3 ,V4 , V5 ,V6 ｝
步骤
(0)
｛V1 ,V3 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ,V6 ｝
(1)
V6
｛V1 ,V3 ,V6 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ｝
(2)
4
6
5
5
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ｝
｛ V2, V5 ｝
(3)
2
6
2
U
V-U
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4

## Slide 53
普里姆算法求最小生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
V4
V1
V3
1
｛V1 ｝
｛ V2 ,V3 ,V4 , V5 ,V6 ｝
步骤
(0)
｛V1 ,V3 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ,V6 ｝
(1)
V2
V6
｛V1 ,V3 ,V6 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ｝
(2)
4
6
5
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ｝
｛ V2, V5 ｝
(3)
6
2
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ,V2 ｝
｛ V5 ｝
(4)
5
U
V-U
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4

## Slide 54
普里姆算法求最小生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
V4
V1
V3
1
｛V1 ｝
｛ V2 ,V3 ,V4 , V5 ,V6 ｝
步骤
(0)
｛V1 ,V3 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ,V6 ｝
(1)
V2
V6
V5
｛V1 ,V3 ,V6 ｝
｛ V2 ,V4 , V5 ｝
(2)
4
6
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ｝
｛ V2, V5 ｝
(3)
6
2
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ,V2 ｝
｛ V5 ｝
(4)
5
｛V1 ,V3 ,V6 ,V4 ,V2 ,V5 ｝
｛ ｝
(5)
3
3
U
V-U
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4

## Slide 55
普里姆算法求最小生成树(从{v1}开始)
V1
V3
1
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V1
V3
1
V6
4
V1
V3
1
V6
4
V4
2
V4
V1
V3
1
V6
4
2
2
V2
5
V4
V1
V3
1
V2
V6
4
2
2
5
V5
3
V1

## Slide 56
普里姆算法求最小生成树(从{v6}开始)
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
1
V6
4
2
2
V2
5
V4
V1
V3
1
V2
V6
4
2
2
5
V5
3
V6
V4
2
2
V6
V3
4
V4
V6
2
2
V1
1
V4
V3
V6
4
2
2

## Slide 57: Prim算法的实现
生成树的顶点集合如何表示？
边如何表示及选择？
一个顶点加入U集合如何表示？
struct {
int adjvex; // U中与i最近的顶点
double lowcost; // 最小边的权值
}closedge[MAX_VERTEX_NUM];
为图中每个顶点i维护一个与U中顶点连接的最小边closedge[i]
最小边的权值lowcost有0、正整数、无穷大三种可能的取值,分别表示i在U中、i与U中顶点邻接、i与U中顶点不邻接。

## Slide 58: 普里姆算法的实现
生成树的顶点集合如何表示？
边如何表示及选择？
一个顶点加入U集合（生成树中）
如何表示？
struct {
int adjvex; //U中的邻接顶点
double lowcost;
}closedge[MAX_VERTEX_NUM];
closedge[2].adjvex = 3
closedge[2].lowcost
顶点2与U中的顶点3邻接
顶点2加入U集合时
= 5
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
6
5
6
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
= 0

## Slide 59
adjvex
lowcost
v1
6
v1
1
v1
5
{v1}
{v2,v3,v4,v5,v6}
3
v2
v3
v4
v5
v6
U
V-U
k
顶点i
closedge
closedge[2].adjvex=1
.lowcost=6
closedge[3].adjvex=1
.lowcost=1
closedge[4].adjvex=1
.lowcost=5
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
6
5
当U集合中加入一个新顶点时，V-U集合中的顶点到U的最小代价边可能会更新
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
U集合(生成树顶点集)：
V-U集合的成员：
closedge[5].adjvex=1
.lowcost=∞
closedge[6].adjvex=1
.lowcost=∞

## Slide 60
adjvex
lowcost
v1
6
v1
1
v1
5
{v1}
{v2,v3,v4,v5,v6}
3
adjvex
lowcost
v3
5
0
v1
5
v3
6
v3
4
{v1,v3}
{v2,v4,v5,v6}
6
v2
v3
v4
v5
v6
U
V-U
k
顶点i
closedge
V4
V1
V3
V2
V6
V5
5
5
6
4
当U集合中加入一个新顶点时，V-U集合中的顶点到U的最小代价边可能会更新
closedge[2].adjvex=3
.lowcost=5
closedge[4].adjvex=1
.lowcost=5
closedge[5].adjvex=3
.lowcost=6
closedge[6].adjvex=3
.lowcost=4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
U集合(生成树顶点集)：
V-U集合的成员：

## Slide 61
adjvex
lowcost
v3
5
0
v6
2
v3
6
0
{v1,v3,v6}
{v2,v4,v5 }
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
5
6
2
当U集合中加入一个新顶点时，V-U集合中的顶点到U的最小代价边可能会更新
closedge[2].adjvex=3
.lowcost=5
closedge[4].adjvex=6
.lowcost=2
closedge[5].adjvex=3
.lowcost=6
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
adjvex
lowcost
v1
6
v1
1
v1
5
{v1}
{v2,v3,v4,v5,v6}
3
adjvex
lowcost
v3
5
0
v1
5
v3
6
v3
4
{v1,v3}
{v2,v4,v5,v6}
6
v2
v3
v4
v5
v6
U
V-U
k
顶点i
closedge
U集合(生成树顶点集)：
V-U集合的成员：

## Slide 62
adjvex
lowcost
v3
5
0
0
v3
6
0
{v1,v3,v6,v4}
{v2,v5 }
2
V4
V1
V3
V2
V6
V5
5
6
当U集合中加入一个新顶点时，V-U集合中的顶点到U的最小代价边可能会更新
closedge[2].adjvex=3
.lowcost=5
closedge[5].adjvex=3
.lowcost=6
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
adjvex
lowcost
v3
5
0
v6
2
v3
6
0
{v1,v3,v6}
{v2,v4,v5 }
4
adjvex
lowcost
v1
6
v1
1
v1
5
{v1}
{v2,v3,v4,v5,v6}
3
adjvex
lowcost
v3
5
0
v1
5
v3
6
v3
4
{v1,v3}
{v2,v4,v5,v6}
6
v2
v3
v4
v5
v6
U
V-U
k
顶点i
closedge
U集合(生成树顶点集)：
V-U集合的成员：

## Slide 63
adjvex
lowcost
0
0
0
v2
3
0
{v1,v3,v6,v4,v2}
{v5 }
5
V4
V1
V3
V2
V6
V5
3
当U集合中加入一个新顶点时，V-U集合中的顶点到U的最小代价边可能会更新
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
adjvex
lowcost
v3
5
0
0
v3
6
0
{v1,v3,v6,v4}
{v2,v5 }
2
adjvex
lowcost
v3
5
0
v6
2
v3
6
0
{v1,v3,v6}
{v2,v4,v5 }
4
adjvex
lowcost
v1
6
v1
1
v1
5
{v1}
{v2,v3,v4,v5,v6}
3
adjvex
lowcost
v3
5
0
v1
5
v3
6
v3
4
{v1,v3}
{v2,v4,v5,v6}
6
v2
v3
v4
v5
v6
U
V-U
k
顶点i
closedge
closedge[5].adjvex=2
.lowcost=3
U集合(生成树顶点集)：
V-U集合的成员：

## Slide 64
adjvex
lowcost
v1
6
v1
1
v1
5
{v1}
{v2,v3,v4,v5,v6}
3
adjvex
lowcost
v3
5
0
v1
5
v3
6
v3
4
{v1,v3}
{v2,v4,v5,v6}
6
adjvex
lowcost
v3
5
0
v6
2
v3
6
0
{v1,v3,v6}
{v2,v4,v5 }
4
adjvex
lowcost
v3
5
0
0
v3
6
0
{v1,v3,v6,v4}
{v2,v5 }
2
2
3
4
5
6
U
V-U
k
顶点i
closedge
V4
V1
V3
V2
V6
V5
adjvex
lowcost
0
0
0
0
0
{v1,v3,v6,v4,v2,v5}
{}
adjvex
lowcost
0
0
0
v2
3
0
{v1,v3,v6,v4,v2}
{v5 }
5
1
4
2
5
3
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
U集合(生成树顶点集)：
V-U集合的成员：

## Slide 65: 普里姆算法求最小生成树（邻接矩阵存储）
∞ 6 1 5 ∞ ∞
6 ∞ 5 ∞ 3 ∞
1 5 ∞ 5 6 4
5 ∞ 5 ∞ ∞ 2
∞ 3 6 ∞ ∞ 6
∞ ∞ 4 2 6 ∞
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6
G.arcs[][] =
#define MaxVnum 50
typedef int AdjMatrix[MaxVnum][MaxVnum]; //double
typedef struct {
int vexnum,arcnum; //顶点数、边数
AdjMatrix arcs; //邻接矩阵
}Graph; Graph G;

## Slide 66
void MiniSpanTree_PRIM (Graph G, VertexType u){
//用普里姆算法从顶点u出发构造G的最小生成树
for(j = 0; j < G.vexnum; ++j) //初始化closedge[]数组
if ( j != u ) closedge[j] = {u, G.arcs[u][j]};
closedge[u].lowcost = 0; //初始,U={u}
struct {
int adjvex;
double lowcost; // 0、正整数、无穷大
}closedge[MAX_VERTEX_NUM];
for(i = 1; i < G.vexnum; ++i) { // 依次加入n-1个顶点
k = minimum(closedge); //求生成树的下一个顶点k
cout << closedge[k].adjvex << G.vexs[k];
closedge[k].lowcost = 0;
for(j = 0; j < G.vexnum; ++j)
if (G.arcs[k][j].adj < closedge[j].lowcost)
closedge[j] = {G.vexs[k], G.arcs[k][j].adj};
}//for
}// MiniSpanTree_PRIM
k = minimum(closedge); //求进入生成树的下一个顶点k
//此时closedge[k].lowcost =
//MIN{closedge[vi].lowcost | closedge[vi].lowcost>0, vi ∈ v-u}
printf((k,closedge[k].adjvex)); //输出生成树的边
closedge[k].lowcost = 0; //顶点k并入U集合
for(j = 0; j < G.vexnum; ++j) // 更新closedge[]，V-U中有些顶点可能与k相连的边更小
if (G.arcs[k][j] < closedge[j].lowcost)
closedge[j] = {k, G.arcs[k][j]};
算法的时间复杂度为：O(n2)
特别注意：课件是教材中的代码，这并非Prim的高效实现
高效实现Prim需要使用优先队列

## Slide 67
求解最小生成树的常用算法
普里姆（Prim）算法：示例
克鲁斯卡尔（Kruskal）算法：示例

## Slide 68: 克鲁斯卡尔(Kruskal)算法
假设连通网N=(V，E)，则令最小生成树的初始状态为只有n个顶点而无边的非连通图T=(V，{})，图中每个顶点自成一个连通分量。
在E中选择代价最小的边，若该边依附的顶点落在T中不同的连通分量上，则将此边加入到T中，否则舍去此边而选择下一条代价最小的边。依次类推，直至T中所有顶点都在同一连通分量上为止。

## Slide 69: 克鲁斯卡尔算法求最小生成树
按照权值由小到大的顺序选边，不形成回路则该边可用
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
2
3
4

## Slide 70: 克鲁斯卡尔算法求最小生成树
按照权值由小到大的顺序选边，不形成回路则该边可用
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
2
3
4
5
V3、V4依附在同一连通分量（形成回路）

## Slide 71: 克鲁斯卡尔算法求最小生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
2
3
4
V1、V4依附在同一连通分量
5
按照权值由小到大的顺序选边，不形成回路则该边可用

## Slide 72: 克鲁斯卡尔算法求最小生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
2
5
3
4
按照权值由小到大的顺序选边，不形成回路则所选边可用

## Slide 73: 克鲁斯卡尔(Kruskal)算法
实现克鲁斯卡尔(Kruskal)算法时，要解决以下两个问题：
  如何选出代价最小的边；
  如何判定边所关联的两个顶点是否在同一个连通分量中
提示：排序
提示：合并查找（并查集）

## Slide 74: 破圈法求最小代价生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
6
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
5
5
3
4
重复执行如下步骤：
  在图中找到一个回路；
  去掉该回路中权值最大的边。

## Slide 75: 破圈法求最小代价生成树
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
5
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
6
5
1
2
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
5
1
2
5
3
4
V4
V1
V3
V2
V6
V5
1
2
5
3
4
破圈法思路简单，但实现时比普里姆算法和克鲁斯卡尔算法复杂
作业
  必做：7.1 7.4 7.5 7.7
  选做：7.2 7.14 7.22 7.23

## Slide 76: 第七章 图
本章主要内容
  7.1 基本概念和术语
  7.2 图的存储结构
  7.3 图的遍历
  图的应用
    7.4 最小代价生成树
    7.5 拓扑排序、关键路径
    7.6 最短路径

## Slide 77: 7.5 有向无环图DAG
－
＋
*
a
+
b
+
d
c
d
c
表达式：a+b×(c+d) – (c+d)
(a) 表达式树
－
＋
*
a
+
b
d
c
(b) DAG图

## Slide 78: 7.5 有向无环图及应用
AOV网、拓扑排序
AOE网、关键路径

## Slide 79: 7.5 有向无环图的应用
对这些应用，人们至少会关心如下两类问题：
  工程能否顺序进行，即工程流程是否“合理”
  完成整项工程至少需要多少时间，哪些子工程是影响工程进度的关键子工程
为求解工程流程是否“合理”，通常用AOV网表示工程流程
AOV网(Activity On Vertex net )
  用顶点表示活动，边表示活动的顺序关系的有向图称为AOV网.
应用： 描述工程流程、生产过程中各道工序的流程等

## Slide 80: 7.5 有向无环图的应用
V5
V3
V2
V0
V1
V4
V6
某工程可分为7个子工程(V0、V1、V2、V3、V4、V5、V6)，若用顶点表示子工程（也称活动）， 用弧表示子工程间的顺序关系，工程流程可用如右的AOV网表示。
例
AOV网(Activity On Vertex net )
  用顶点表示活动，边表示活动的顺序关系的有向图称为AOV网.

## Slide 81: 7.5 有向无环图的应用
c4
c1
c2
c3
c12
c9
c10
c11
c6
c7
c8
c5
课程编号
课程名称
先修课程
c1
程序设计基础
无
c2
离散数学
c1
c3
数据结构
c1, c2
c4
汇编语言
c1
c5
算法设计与分析
c3, c4
c6
计算机体系结构
c11
c7
编译原理
c3, c5
c8
操作系统原理
c3, c6
c9
高等数学
无
c10
线性代数
c9
c11
普通物理
c9
c12
数值分析
c9, c10, c11
如何安排施工计划？
如何安排教学计划？
？

## Slide 82
一个可行的施工计划： V0, V1, V2, V4, V3, V6, V5
一个可行的学习计划：C1, C9, C4, C2, C10, C11, C12, C3, C6, C5, C7, C8
特点：若在有向图中有弧<v,u>，则称顶点v是顶点u 的前趋（也称u是v的后继），那么施工计划中顶点v 排在u之前。
c4
c1
c2
c3
c12
c9
c10
c11
c6
c7
c8
c5
V5
V3
V2
V0
V1
V4
V6
如何来得到这样的序列呢？

## Slide 83: 7.5.1 拓扑排序
一个AOV网不应该存在环，因为存在环意味着某项活动的进行应该以本活动的完成作为先决条件，这肯定是荒谬的。
c4
c1
c2
c3
c12
c9
c10
c11
c6
c7
c8
c5
拓扑排序： 将有向图中的顶点排成一个序列。
拓扑序列：满足如下关系的有向图D的一个顶点序列称作一个拓扑序列，对于该序列中任意两顶点v 、u ，若在D中v是u的前趋，则在序列中v也是u的前趋。

## Slide 84: 7.5.1(续) 拓扑排序
拓扑排序方法：
  在有向图中选一个无前趋的顶点v，输出之；
  从有向图中删除v和以v为尾的弧；
  重复1、2，直至输出全部顶点或当前图中不存在无前趋的顶点时为止（有向图中存在环）。
如何实现
对有向图的拓扑排序？
？
V5
V3
V2
V0
V1
V4
V6

## Slide 85: 7.5.1(续)拓扑排序
拓扑排序方法：
  在有向图中选一个无前趋的顶点v，输出之；
  从有向图中删除v和以v为尾的弧；
  重复1、2，直至输出全部顶点或当前图中不存在无前趋的顶点时为止（有向图中存在环）。
V5
V3
V2
V0
V1
V4
V6
V0

## Slide 86: 7.5.1(续) 拓扑排序
V5
V3
V2
V1
V4
V6
V0
拓扑排序方法：
  在有向图中选一个无前趋的顶点v，输出之；
  从有向图中删除v和以v为尾的弧；
  重复1、2，直至输出全部顶点或当前图中不存在无前趋的顶点时为止（有向图中存在环）。

## Slide 87: 7.5.1(续)拓扑排序
V5
V3
V2
V1
V4
V6
V0
V1
拓扑排序方法：
  在有向图中选一个无前趋的顶点v，输出之；
  从有向图中删除v和以v为尾的弧；
  重复1、2，直至输出全部顶点或当前图中不存在无前趋的顶点时为止（有向图中存在环）。

## Slide 88: 7.5.1(续)拓扑排序
V5
V3
V2
V4
V6
V0
V1
拓扑排序方法：
  在有向图中选一个无前趋的顶点v，输出之；
  从有向图中删除v和以v为尾的弧；
  重复1、2，直至输出全部顶点或当前图中不存在无前趋的顶点时为止（有向图中存在环）。

## Slide 89: 7.5.1(续)拓扑排序
V5
V3
V2
V0
V1
V4
V6
V0
V1
V2
V3
V4
V5
V6
一个有向图的拓扑序列不一定唯一：
V0 V1 V3 V2 V4 V5 V6
V0 V1 V4 V2 V3 V6 V5
……
拓扑排序方法：
  在有向图中选一个无前趋的顶点v，输出之；
  从有向图中删除v和以v为尾的弧；
  重复1、2，直至输出全部顶点或当前图中不存在无前趋的顶点时为止（有向图中存在环）。

## Slide 90: 7.5.1(续)拓扑排序
拓扑排序方法（思考如何实现）：
  1. 在有向图中选一个无前趋的顶点v，输出之；
  2. 从有向图中删除v和以v为尾的弧；
  3. 重复1、2，直至输出全部顶点或当前图中不存在无前趋的顶点时为止（有向图中存在环） 。
V5
V3
V2
V0
V1
V4
V6
入度为0的顶点
v的邻接顶点入度减1

## Slide 91: 回顾：有向图的邻接表
V5
V3
V2
V0
V1
V4
V6
下标
v0
2
v1
v2
v3
4
∧
5
∧
0
1
2
3
3
4
∧
3
6
∧
5
v4
v5
∧
4
5
6
∧
5
v6
∧
6
顶点数据
指向第一个
邻接顶点的指针
data
firstarc
表头顶点的
邻接顶点编号
和边相关
的信息
指向下一个
邻接顶点的指针
表结点结构
adjvex
weight
nextarc

## Slide 92: 回顾：图的邻接表表示
typedef struct {
VertexType data;
ArcNode *firstarc;
}AdjList[MaxVnum];
typedef struct ArcNode{
int adjvex;
double weight;
struct ArcNode *nextarc;
}ArcNode;
表头顶点的
邻接顶点编号
和边相关
的信息
指向下一个
邻接顶点的指针
(a) 表结点结构
顶点数据
指向第一个
邻接顶点的指针
(b) 头结点结构
typedef struct {
int vexnum,arcnum;
AdjList vertices;
}AGraph;
AGraph G;

## Slide 93: 求有向图中顶点的入度
以邻接表为存储结构，求有向图中顶点的入度。
int Indegree[G.vexnum]={0}; //存储各顶点的入度
for(i=0; i<G.vexnum; i++) //扫描邻接表，计算各顶点的入度
for(p=G.vertices[i].firstarc; p; p=p->nextarc )
Indegree[p->adjvex]++;
V5
V3
V2
V0
V1
V4
V6
下标
v0
2
v1
v2
v3
4
∧
5
∧
0
1
2
3
3
4
∧
3
6
∧
5
v4
v5
∧
4
5
6
∧
5
v6
∧
6
p

## Slide 94: 拓扑排序算法
int Indegree[G.vexnum]={0}; //保存各个顶点的入度
for(i=0; i<G.vexnum; i++) //扫描邻接表，计算各顶点的入度
for(p=G.vertices[i].firstarc; p; p=p->nextarc)
Indegree[p->adjvex]++;
InitStack(S);
for(i=0; i<G.vexnum; i++)
if (Indegree[i]==0) Push(S,i); //入度为0的顶点暂存在栈中
count = 0; //记录拓扑序列中顶点个数
while(!EmptyStack(S)) { Pop(S,v); printf(v); count++;
for(p=G.vertices[v].firstarc; p; p=p->nextarc) {
Indegree[p->adjvex]--; //删除以顶点v为尾的弧
if (Indegree[p->adjvex]==0) Push(S, p->adjvex);
}//for
}//while
if (count<G.vexnum) 有向图G中有回路；
邻接链表表示：查找每个顶点的邻接点共需时间为O(e)，e为图中的边(弧)数,算法的时间复杂度为O(n+e)

## Slide 95: 7.5 有向无环图及应用
AOV网、拓扑排序
AOE网、关键路径

## Slide 96: 7.5.2 AOE网与关键路径
对工程人们关心两类问题：
1）工程能否顺序进行，即工程流程是否“合理”(AOV网) 2）完成整项工程至少需要多少时间，影响工程进度的是哪些关键子工程？
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1
顶点表示事件
边表示活动
事件Vj发生表示
ak已结束
ak
Vj
Vi
事件Vi发生表示
ak可以开始
AOE网(Activity On Edge net )
源点
汇点

## Slide 97: 7.5.2 AOE网与关键路径
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1
AOE网(Activity On Edge net )
源点：工程开始事件
汇点：工程结束事件
从源点到汇点的所有路径中，长度最长的路径叫做关键路径。
关键路径上的活动是关键活动（这些活动不能按期完工将导致整个工程延期）
AOE网的核心问题是如何找出关键路径和关键活动

## Slide 98: 7.5.2(续) AOV网和AOE网
AOV网和AOE网都能表示工程各子工程的流程，一个用顶点表示活动，一个用边表示活动，但AOV网侧重于表示活动的前后次序，AOE网除了表示活动的先后次序外，还表示了活动的持续时间，因此可利用AOE网解决工程所需最短时间及哪些子工程拖延会影响整个工程按时完成等问题。
实际应用中采用那一种图，取决于要求解的问题。
为计算完成整个工程至少需要多少时间（最短工期），需将每一子工程所需的时间作为权值赋给AOE网的各边。

## Slide 99: 7.5.2(续)AOE网
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1
V1(源点,入度为0，表示开始事件),V6(汇点,出度为0，表示结束事件)
e[k]: 活动ak的最早开始时间
l[k]: 活动ak的最晚开始时间
  指在不推迟整个工期的前提下，活动ak 的最晚开始时间
活动ak 的延迟时间为l[k]-e[k]
ve[j]: 事件vj的最早发生时间
vl[j]: 事件vj的最迟发生时间
  指在不推迟整个工期的前提下，事件vj 的最晚发生时间
源点
汇点

## Slide 100: 7.5.2(续)AOE网
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1
1. 事件vj的最早发生时间ve[j]
ve[1]=0
ve[j]=Max{ve(i)+dut(<Vi,Vj>) }
  ve[j]等于从源点到顶点vj 的最长路径的长度
事件Vj发生表示
ak已结束
ak
Vj
Vi
事件Vi发生表示
ak可以开始

## Slide 101: 7.5.2(续)AOE网
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1
1. 事件vj的最早发生时间ve[j]
ve[1]=0
ve[j]=Max{ve(i)+dut(<Vi,Vj>) }
  ve[j]等于从源点到顶点vj 的最长路径的长度
2. 事件vi的最晚发生时间vl[i]
vl[n]=ve[n]
vl[i]=Min{vl(j)-dut(<Vi,Vj>)}

## Slide 102: 7.5.2(续)AOE网
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1
1. 事件vj的最早发生时间ve[j]
ve[1]=0
ve[j]=Max{ve(i)+dut(<Vi,Vj>) }
  ve[j]等于从源点到顶点vj 的最长路径的长度
2. 事件vi的最晚发生时间vl[i]
vl[n]=ve[n]
vl[i]=Min{vl(j)-dut(<Vi,Vj>)}
事件
最早
发生时间
最晚
发生时间
V1
0
0
V2
3
4
V3
2
2
V4
6
6
V5
6
7
V6
8
8

## Slide 103: 7.5.2(续)AOE网
3. 活动ak的最早开始时间e[k]
e[k]=ve[i]
事件Vj发生表示
ak已结束
ak
Vj
Vi
事件Vi发生表示
ak可以开始
4. 活动ak的最晚开始时间l[k]
l[k]=vl[j] - dut(<Vi,Vj>)
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1

## Slide 104: 7.5.2(续)AOE网
事件
最早
发生时间
最晚
发生时间
V1
0
0
V2
3
4
V3
2
2
V4
6
6
V5
6
7
V6
8
8
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1
活动
最早
开始时间
最晚
开始时间
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
e[k]=ve[i]
l[k]=vl[j] - dut(<Vi,Vj>)
0
0
3
3
2
2
6
6
1
0
4
4
2
5
6
7

## Slide 105: 7.5.2(续)关键活动和关键路径
活动
最早
开始时间
最晚
开始时间
a1
0
1
a2
0
0
a3
3
4
a4
3
4
a5
2
2
a6
2
5
a7
6
6
a8
6
7
延迟时间
1
0
1
1
0
3
0
1
若活动ak的延迟时间等于0，则称之为关键活动。
从源点到汇点的所有路径中，长度最长的路径叫做关键路径。
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1

## Slide 106: 7.5.2(续) AOE网和关键路径
V5
V2
V1
V3
V9
V7
V8
V4
V6
a1=6
a2=4
a3=5
a4=1
a5=1
a6=2
a7=9
a8=7
a9=4
a10=2
a11=4
例如，求下面AOE网的关键活动和关键路径
事件
最早
发生时间
最晚
发生时间
V1
0
0
V2
3
4
V3
2
2
V4
6
6
V5
6
7
V6
8
8
V7
6
6
V8
6
7
V9
8
8
拓扑序列：V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
0
6
4
5
7
7
16
14
18
0
6
6
8
7
10
16
14
18

## Slide 107: 求关键路径
输入e条弧<j,k>，建立AOE网的存储结构，顶点数为n，顶点从0开始编号，设源点为v0、汇点为vn-1；
从源点v0出发，令ve[0]=0，按拓扑有序求其余各顶点事件的最早发生时间ve[i](1≤i≤n-1)。如果得到的拓扑有序序列中顶点个数小于网中的顶点数，则说明网中存在环，不能求关键路径，算法终止；否则执行步骤3；
从汇点vn-1出发，令vl[n-1]=ve[n-1]，按逆拓扑有序求其余各顶点事件的最迟发生时间vl[i](2≤i≤n-2)；
根据各顶点的ve、vl值，求每条弧s的最早开始时间e(s)和最迟开始时间l(s)，若某条弧满足条件e(s)=l(s)，则为关键活动。

## Slide 108: 求关键路径
void ToplogicalOrder(ALGraph G，Stack &T){
//有向网G采用邻接表存储结构
//求各顶点时间的最早发生时间ve（全局变量）
//若G无回路，则用T返回G的一个拓扑序列，且函数返回OK，否则返回ERROR
int Indegree[G.vexnum]={0}; //初始化各个顶点的入度
for(i=0; i<G.vexnum; i++) //扫描邻接表，计算各顶点的入度
for(p=G.vertices[i].firstarc; p; p=p->nextarc)
Indegree[p->adjvex]++;
count = 0; ve[0..G.vexnum-1] = 0; //初始化各顶点最早发生的时间
InitStack(S); //暂存入度为0的顶点
for(i=0; i<G.vexn um; i++) //入度为0的顶点保存在栈中
if (Indegree[i]==0) Push(S,i);

## Slide 109: 求ve[]
void ToplogicalOrder(ALGraph G，Stack &T){
//有向网G采用邻接表存储结构
//求各顶点时间的最早发生时间ve（全局变量）
//若G无回路，则用T返回G的一个拓扑序列，且函数返回OK，否则返回ERROR
int Indegree[G.vexnum]={0}; //初始化各个顶点的入度
计算各顶点的入度；
InitStack(S); //暂存入度为0的顶点
入度为0的顶点保存在栈S中;
count = 0; ve[0..G.vexnum-1] = 0; //初始化
while(!EmptyStack(S)) { Pop(S, j); Push(T,j);count++;
for(p = G.vertices[j].firstarc; p; p=p->nextarc) {
k = p->adjvex; //k为j的邻接顶点
Indegree[k]--; //删除以顶点j为尾的弧
if (Indegree[k] == 0) Push(S, k); //入度为0的顶点入栈
if (ve[j] + *(p->info) > ve[k]) ve[k] = ve[j] + *(p->info); //更新k的最早发生时间
}//for
}//while
1. 事件vj的最早发生时间ve[j]
ve[1]=0
ve[j]=Max{ve(i)+dut(<Vi,Vj>) }
  ve[j]等于从源点到顶点vj 的最长路径的长度
if (count<G.vexnum) return ERROR；
return OK;
} //TopologicalOrder

## Slide 110
int Criticalpath(ALGraph G) { // G为有向网，输出G的各项关键活动
} //Criticalpath
InitStack(T); //建立用于产生拓扑逆序的栈T
if (! TopologicalOrder (G,T) ) return 0；//该有向网有回路返回0
vl[0..G.vexnum-1] = ve [G.vexnum-1]; //初始化顶点事件的最迟发生时间
while (! StackEmpty (T) ) { //按拓扑逆序求各顶点的vl值
for (Pop(T,j), p=G. adjlist[j].firstedge; p; p=p->nextarc) {
k = p->adjvex; dut = * (p->info);
if ( vl[k]-dut < vl[j] ) vl[j] = vl[k] – dut; // 更新j的最迟发生时间
}
}
for ( j = 0; j < G. vexnum; + +j) //求e、l和关键活动
for (p = G.vertices[j].firstarc; p; p = p->nextarc) {
k = p->adjvex; dut= * (p->info); // j->k这条边对应一个活动
e = ve[j]；l = vl[k] - dut;
tag = (e= =l)? ‘*’: ‘ ’;
cout << j << k <<dut << e <<l << tag ; //输出关键活动
}
return 1; //求出关键活动后返回1
邻接链表表示：查找每个顶点的邻接点所需时间为O(e)，e为图中的边(弧)数，算法的时间复杂度为O(n+e)
2. 事件vi的最晚发生时间vl[i]
vl[n]=ve[n]
vl[i]=Min{vl(j)-dut(<Vi,Vj>)}

## Slide 111: 7.5 DAG应用
AOV网、AOE网
拓扑排序
  通过求解和修改各顶点的入度值实现
关键路径
  按照拓扑顺序求解各顶点事件的最早发生时间，再按照拓扑逆序求解各顶点事件的最迟发生时间，然后求出各活动的延迟时间（最晚开始时间-最早开始时间），即可得到关键路径上的活动（延迟时间为0）。
V3
V1
V4
V6
V5
V2
a4=3
a1=3
a2=2
a6=3
a5=4
a3=2
a7=2
a8=1

## Slide 112: 第七章 图
本章主要内容
  7.1 基本概念和术语
  7.2 图的存储结构
  7.3 图的遍历
  图的应用
    7.4 最小代价生成树
    7.5 拓扑排序、关键路径
    7.6 最短路径

## Slide 113: 7.6 最短路径
1. 问题的提出
  交通咨询系统：寻找A地点到B地点的最短路径
  计算机网：发送Email节省费用，A到B沿最短路径传送
2. 最短路径及其长度
  路径长度：路径上边的权值之和
  最短路径：两结点间权值之和最小的路径
55
50
10
20
10
15
10
30
35
V0
V2
V3
V1
V4
V5
5
例：求V0到V4最短路径
V0 V4 55
V0 V1 V4 60
V0 V2 V3 V4 60
V0 V2 V3 V1 V4 45

## Slide 114: 7.6 最短路径
1. 单源点最短路径问题
2. 每对顶点之间的最短路径
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30

## Slide 115: 7.6.1 单源点最短路径
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
始点 终点 最短路径 路径长度
v0 v1 无
v2 (v0,v2) 10
v3 (v0,v4,v3) 50
v4 (v0,v4) 30
v5 (v0,v4,v3,v5) 60

## Slide 116: 迪杰斯特拉算法（Dijkstra）
Dijkstra算法(1959)的基本思想
  按路径长度递增顺序求单源最短路径的算法。
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
始点 终点 最短路径 路径长度
v0
v2 (v0,v2) 10
v3 (v0,v4,v3) 50
v4 (v0,v4) 30
v5 (v0,v4,v3,v5) 60

## Slide 117: 迪杰斯特拉算法（Dijkstra）
Dijkstra算法的基本思想
  按路径长度递增顺序求最短路径。
2. Dijkstra 算法的基本步骤
  1）设V0是起始源点，S是已求得最短路径的终点集合。
  V-S = 未确定最短路径的顶点的集合， 初始时 S={V0} 。
  2）确定下一条长度最短的路径：
  ① Vi  V - S ，先求出V0 到Vi 的只经 S 中顶点的最短路径；
② 上述最短路径中长度最小者即为下一条长度最短的路径；
③ 将所求最短路径的终点加入S 中；
  3）重复2）直到求出所有终点的最短路径

## Slide 118: 迪杰斯特拉算法（Dijkstra）
最短路径的求解过程
i=1
∞
10
(v0,v2)
∞
30
(v0,v4)
100
(v0,v5)
i=2
∞
60
(v0, v2,v3)
30
(v0,v4)
100
(v0,v5)
i=3
∞
50
(v0, v4,v3)
90
(v0, v4,v5)
i=4
∞
60
(v0, v4,v3,v5)
i=5
∞
v2
v4
v3
v5
终点
v1
v2
v3
v4
v5
vj
S
{v0,v2}
{v0, v2,v4}
{v0, v2,v4, v3}
{v0, v2,v4, v3,v5}
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
以V0为源点

## Slide 119: 迪杰斯特拉算法的实现
设V0是源点，S是已求得最短路径的终点集合，则V-S是未确定最短路径的顶点的集合。初始时 S ={V0}，设D[i]用于保存从源点出发到达顶点Vi的最短路径。
初始时，若源点到顶点Vi有边，则D[i]为边上的权值；否则， D[i]为∞。
从V0出发，长度最短的最短路径是(V0 ,Vj)，即D[j]=min{D[i]|Vi∈ V-S}
将顶点Vj加入S集合，同时将其从集合V-S中去掉；
求下一条长度最短的路径：
修改从V0出发到集合V-S中所有顶点k的最短路径的长度（更新D[i]），即
如果D[j]+arcs[j][k]<D[k] (Vk∈ V-S)，则修改D[k]为D[j]+arcs[j][k]
上述最短路径中长度最小者即为下一条长度最短的路径，即
D[j]=min{D[i]|Vi∈ V-S}
将顶点Vj加入S集合，同时将其从集合V-S中去掉；
重复上述过程直到求出所有顶点的最短路径。

## Slide 120: 迪杰斯特拉算法
final[]表示集合S(已找到最短路径的顶点集合)：
  final[i]=true，顶点i在集合S中
  final[i]=false，顶点i不在集合S中
P[ ][ ]表示路径：
  P[v][w]=true，w是从源点到顶点v最短路径上的顶点
  P[v][w]=false，w不是从源点到顶点v最短路径上的顶点
for(v=0;v<G.vexnum;v++) { //初始化
final[v] = false; D[v] = G.arcs[v0][v];
for(w=0;w<G.vexnum;++w) P[v][w] = false;
if (D[v]<INFINITY) {
P[v][v0] = true; P[v][v] = true;
}//if
}//for
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
请同学们课下自学Dijkstra算法的实现代码

## Slide 121: 迪杰斯特拉算法
D[v0] = 0; final[v0] = true; //集合S置初值
for(i=1; i<G.vexnum; i++) { //求其余顶点的最短路径
min = INFINITY;
for(w=0; w<G.vexnum; ++w) {
if (final[w]==false) //顶点w不在集合S中
if (D[w]<min) { v = w; min = D[w]; } //顶点w离顶点v0更近
final[v] = true; //离顶点v0最近的v加入集合S
...... //更新其余顶点的最短路径；
}//for
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30

## Slide 122: 迪杰斯特拉算法
D[v0] = 0; final[v0] = true; //集合S置初值
for(i=1; i<G.vexnum; i++) { //求其余顶点的最短路径
min = INFINITY;
for(w=0; w<G.vexnum; ++w) {
if (final[w]==false) //顶点w不在集合S中
if (D[w]<min) { v = w; min = D[w]; } //顶点w离顶点v0更近
final[v] = true; //离顶点v0最近的v加入集合S
for(w=0; w<G.vexnum; +w) //更新当前最短路径及距离
if (final[w]==false && (min+G.arcs[v][w]<D[w])) {
D[w] = min + G.arcs[v][w];
P[w] = P[v]; P[w][w] = true; //P[w] = P[v]+[w]
}//if
}//for
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
算法的时间复杂度为O(n2)
特别注意：课件是教材中的代码，这并非Dijkstra算法的高效实现
高效实现Dijkstra需要使用优先队列

## Slide 123: 7.6.2 每对顶点之间的最短路径
一种方法：每次以一个顶点为源点，重复执行迪杰斯特拉算法n次，求得每一对顶点之间的最短路径。
另一种方法：弗洛伊德算法(1962)
  以邻接矩阵作为图的存储结构
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30

## Slide 124: Floyd算法求最短路径
B
A
C
6
3
4
11
2
∞ 4 11
6 ∞ 2
3 ∞ ∞
(a) 路径长度
AB AC
BA BC
CA
(b) 路径
加入顶点A
∞ 4 11
6 ∞ 2
3 7 ∞
(a) 路径长度
AB AC
BA BC
CA CAB
(b) 路径
加入顶点B
∞ 4 6
6 ∞ 2
3 7 ∞
(a) 路径长度
AB ABC
BA BC
CA CAB
(b) 路径

## Slide 125: Floyd算法求最短路径
B
A
C
6
3
4
11
2
加入顶点C
∞ 4 6
5 ∞ 2
3 7 ∞
(a) 路径长度
AB ABC
BCA BC
CA CAB
(b) 路径
∞ 4 6
6 ∞ 2
3 7 ∞
(a) 路径长度
AB ABC
BA BC
CA CAB
(b) 路径

## Slide 126: Floyd算法求最短路径
(a) 路径长度
(b) 路径
加入顶点V0,v1
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
∞ ∞ 10 ∞ 30 100
∞ ∞ 5 ∞ ∞ ∞
∞ ∞ ∞ 50 ∞ ∞
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10
∞ ∞ ∞ 20 ∞ 60
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
0,2 0,4 0,5
1,2
2,3
3,5
4,3 4,5
(a) 路径长度
(b) 路径
∞ ∞ 10 ∞ 30 100
∞ ∞ 5 ∞ ∞ ∞
∞ ∞ ∞ 50 ∞ ∞
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10
∞ ∞ ∞ 20 ∞ 60
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
0,2 0,4 0,5
1,2
2,3
3,5
4,3 4,5

## Slide 127: Floyd算法求最短路径
(a) 路径长度
(b) 路径
加入顶点V2
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
∞ ∞ 10 ∞ 30 100
∞ ∞ 5 ∞ ∞ ∞
∞ ∞ ∞ 50 ∞ ∞
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10
∞ ∞ ∞ 20 ∞ 60
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
0,2 0,4 0,5
1,2
2,3
3,5
4,3 4,5
(a) 路径长度
(b) 路径
∞ ∞ 10 60 30 100
∞ ∞ 5 55 ∞ ∞
∞ ∞ ∞ 50 ∞ ∞
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10
∞ ∞ ∞ 20 ∞ 60
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
0,2 0,2,3 0,4 0,5
1,2 1,2,3
2,3
3,5
4,3 4,5

## Slide 128: Floyd算法求最短路径
加入顶点V3
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
(a) 路径长度
(b) 路径
∞ ∞ 10 60 30 70
∞ ∞ 5 55 ∞ 65
∞ ∞ ∞ 50 ∞ 60
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10
∞ ∞ ∞ 20 ∞ 30
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
0,2 0,2,3 0,4 0,2,3,5
1,2 1,2,3 1,2,3,5
2,3 2,3,5
3,5
4,3 4,3,5
(a) 路径长度
(b) 路径
∞ ∞ 10 60 30 100
∞ ∞ 5 55 ∞ ∞
∞ ∞ ∞ 50 ∞ ∞
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10
∞ ∞ ∞ 20 ∞ 60
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
0,2 0,2,3 0,4 0,5
1,2 1,2,3
2,3
3,5
4,3 4,5
依次加入顶点V4,v5

## Slide 129: Floyd算法求最短路径
加入顶点V4
20
V4
V5
V0
V2
V3
V1
100
10
5
60
10
50
30
(a) 路径长度
(b) 路径
∞ ∞ 10 60 30 60
∞ ∞ 5 55 ∞ 65
∞ ∞ ∞ 50 ∞ 60
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10
∞ ∞ ∞ 20 ∞ 30
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 30
0,2 0,2,3 0,4 0,4,3,5
1,2 1,2,3 1,2,3,5
2,3 2,3,5
3,5
4,3 4,3,5
加入顶点v5
(a) 路径长度
(b) 路径
∞ ∞ 10 60 30 70
∞ ∞ 5 55 ∞ 65
∞ ∞ ∞ 50 ∞ 60
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10
∞ ∞ ∞ 20 ∞ 30
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
0,2 0,2,3 0,4 0,2,3,5
1,2 1,2,3 1,2,3,5
2,3 2,3,5
3,5
4,3 4,3,5

## Slide 130: Floyd算法
D[v][w]表示顶点v到顶点w的最短路径长度
  初值为顶点v到顶点w的弧上的权值
P[v][w]表示顶点v到顶点w的最短路径
  P[v][w][u]=true，u是顶点v到顶点w的最短路径上的顶点
  P[v][w][u]=false，u不是顶点v到顶点w的最短路径上的顶点
for(v=0;v<G.vexnum;v++) { //初始化
for(w=0;w<G.vexnum;w++) {
D[v][w] = G.arcs[v][w];
for(u=0; u<G.vexnum; u++) P[v][w][u] = false;
if (D[v][w]<INFINITY) {
P[v][w][v] = true; P[v][w][w] = true;
}//if
}//for
}//for
B
A
C
6
3
4
11
2

## Slide 131: Floyd算法
for(v=0;v<G.vexnum;v++) { //初始化
for(w=0;w<G.vexnum;w++) {
D[v][w] = G.arcs[v][w];
for(u=0; u<G.vexnum; u++) P[v][w][u] = false;
if (D[v][w]<INFINITY) {
P[v][w][v] = true; P[v][w][w] = true;
}//if
}//for
}//for
for(u=0; u<G.vexnum; u++) { // 加入一个新的顶点u
for(v=0;v<G.vexnum;v++) {
for(w=0;w<G.vexnum;w++) {
if (D[v][u]+D[u][w] < D[v][w] ) { // 尝试更新D[v][w]
D[v][w] = D[v][u]+D[u][w];
for(i=0; i<G.vexnum; i++)//更新v到w的最短路径
p[v][w][i] = p[v][u][i] || p[u][w][i];
}//if
}//for w
}//for v
}//for u
算法的时间复杂度为O(n3)

## Slide 132: 本章小结
本章应掌握的内容
  图结构的基本概念（术语）
  图的数组存储和邻接表存储
  图的深度优先遍历算法、广度优先遍历算法
  最小生成树的构造方法（Prim算法思想、Kruskal算法思想）
  AOV网、拓扑排序的方法
  AOE网、关键路径的求解方法
  最短路径的求解方法
作业（本次作业不提交）
  必做：7.1 7.4 7.5 7.7 7.9
  选做：7.2 7.14 7.22 7.23 7.10 7.11